Акт

О результатах контроля за исполнением концессионного соглашения №07 от 20.10.2016г, заключенного с АО «Курскоблводоканал» ,в отношении объектов водоснабжения  Администрации Нижнеграйворонского сельсовета Советского района Курской области.

С.Нижняя Грайворонка                                               от 20.11.2018г

Во исполнение распоряжения Главы Нижнеграйворонского сельсовета Советского  района  от 10.11.2018г №38   «О создании межведомственной комиссии, уполномоченной на осуществление контроля за соблюдением Концессионера условий концессионного соглашения № 1от 20.10.2016г(далее Комиссия) ,руководствуясь ст.9 ФЗ от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях» Администрацией Нижнеграйворонского сельсовета Советского района проведена проверка использования муниципального имущества, и исполнению АО «Курскоблводоканал» условий концессионного соглашения.

Проверка проводилась 20 ноября 2018 г.

Проверочный период с 01.01.2017г по 20.11.2018г

Цель: контроль за соблюдением Концессионером условий концессионного соглашения, в том числе по осуществлению инвестиций в реконструкцию (модернизацию) объекта  концессионного соглашения, осуществлению деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением ,проверка наличия и сохранности муниципального имущества.

По итогам контрольных мероприятий Комиссией установлено, что:

- права владения и пользования Концессионера (АО Курскоблводоканал) недвижимым  имуществом, входящим в состав объекта концессионного соглашения, зарегистрированы в качестве обременения права собственности Концедента (Администрации Нижнеграйворонского сельсовета)

-денежные средства, указанные в приложении №6 к настоящему концессионному соглашению «Перечень реконструируемых объектов входящих в состав объекта соглашения, и объем расходов Концессионера на реконструкцию)» израсходованы в полном объеме. В подтверждение концессионером были представлены для ознакомления акты выполненных работ;

-проверенное муниципальное имущество используется (эксплуатируется) в соответствии с целями, установленными  концессионным соглашением, фактов передачи муниципального имущества в пользование третьим лицам без согласия собственника не установлено;

- проверенное муниципальное имущество (водозаборные скважины) объекта холодного водоснабжения, расположенное по адресу: Курская область ,Советский район, Нижнеграйворонский сельсовет в наличии и имеет следующее состояние (таблица №1)

| № | Наименование | Оценка технического состояния | Дальнейшая эксплуатация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водозаборная скважина №1 | удовлетворительное | Своевременный контроль |
| 2 | Водозаборная скважина №2 | удовлетворительное | Своевремннный контроль и ТО скважины |
| 3 | Водозаборная скважина №3 | удовлетворительное | Своевремннный контроль и ТО скважины |
| 4 | Водозаборная скважина №4 | удовлетворительное | Своевремннный контроль и ТО скважины |
| 5 | Водозаборная скважина №5 | удовлетворительное | Своевремннный контроль и ТО скважины |
| 6 | Водозаборная скважина №6 | удовлетворительное | Своевремннный контроль и ТО скважины |
| 7 | Водозаборная скважина №7 | удовлетворительное | Своевремннный контроль и ТО скважины |
| 8 | Водозаборная скважина №8 | удовлетворительное | Своевремннный контроль и ТО скважины |

Заключение:

1.Концессионером осуществляется реконструкция объектов водоснабжения  в объемах и сроках в соответствии с условиями концессионного соглашения . Объекты концессионного соглашения используются (эксплуатируются) в соответствии с целями, установленными концессионным соглашением.

2.Техническое состояние объектов холодного водоснабжения(водозаборных скважин) –удовлетворительное ,однако скважины требуют  ремонта (замена насосов, покраска башен, ремонт сети автоматики)

Председатель комиссии –Глава Нижнеграйворонского                                                     В.Н.Плеханов

сельсовета Советского района

Члены комиссии:

Главный специалист -эксперт  отдела ЖКХ, строительства, архитектуры, транспорта,

связи и экологии Администрации Советского района Курской области:                         С.В.Шубин

Депутат Собрания депутатов Нижнеграйворонского сельсовета:                                       Л.А.Кузичева

С актом ознакомлен:

Начальник Советского участка                                                                         С.В.Пузанов